桃園市議會第1屆第15次臨時會

平鎮國民運動中心新建工程進度
專案報告

報告機關：桃園市政府
報告人：夏 金 興

中華民國106年3月27日
編號：12
議案：平鎮國民運動中心新建工程進度
報告機關：桃園市政府體育局
報告人：夏 金 興
壹、前言
    基於本市施政方向「提升全民運動風氣」邁向體育大市目標，配合行政院99年1月7日核定之「改善國民運動環境與打造運動島計畫」，規劃興建平鎮國民運動中心。依區域人口分布、消費能力及意願，在兼顧區域運動設施之均衡發展前提下，規劃興建平鎮國民運動中心，期能引進多樣化體育活動，以扶植運動產業。
貳、現階段執行情形（或專案現況、遭遇困境說明、原因分析等）
一、工程概要
平鎮國民運動中心座落於平鎮區興安路與中庸路口，佔地約0.35公頃，為地下一層，地上四層之建物，空間內容包含六大核心項目(室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場、桌球場)及地方特色項目為武術。教育部已於105年8月17日核定補助2億元，工程總預算為新臺幣4億6000萬。
二、執行進度
本案係統包工程，已於105年12月發包、106年1月17開工動土、預計107年底竣工、108年正式營運。目前設計規劃方面已完成基本設計，預計4月中完成細部設計，截至106年3月20日止，刻正辦理擋土措施相關工項。
叁、未來規劃方向（或未來規劃進度、解決方式說明）
一、建築資訊模型(BIM)
建築資訊模型(BIM)被視為營建業革命性的新技術，可大幅提升工程品質與效率。本案在基本設計階段運用BIM技術來比對設計需求以及預算概估，並於細部設計時，與結構、機電進行協同整合作業，以查核衝突點且立即協商解決問題，可有效縮短施工期程，期許工程進度能在106年底達50%以上。
二、智慧建築
平鎮國民運動中心將依2016年智慧建築規定八項指標施作，融合建築設計、資訊主動感知與主動控制技術等，達到安全、健康、便利、舒適、節能，營造人性化的生活空間為目標。
三、OT促參委外
本案已於105年9月評選出最優廠商展昭國際企業股份有限公司，後續將配合公共政策目的規劃實施公益時段，給予65歲以上長者、低收入戶、身心障礙者免費或設施使用之優惠，亦可與鄰近學校合作游泳或其他運動教學課程，以實踐推展全民運動之計畫目標。
肆、結語
    期望未來平鎮國民運動中心之興建與委外營運管理，可提供民眾優質平價的運動環境，以強化民眾健康體能，推廣全民運動。而完善的運動設施，亦可協助市府培育運動人才，提昇運動水準，達到「邁向體育大市」之目標。