「桃17線蘆興南路拓寬工程

第3場公聽會會議紀錄
壹、事由
為興辦本市「桃17線蘆興南路拓寬工程
計畫報經許可前進行宣導及溝通，就興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適當性及合法性予以說明，聽取民眾意見並廣納各界意見，特此舉行本次公聽會。
貳、日期：
109年12月2日(星期三)下午2時整
參、地點：
本市蘆竹區公所三樓禮堂
肆、主持人及記錄人：
桃園市政府工務局工程用地科鍾股長國懷 　 記錄：吳明璿
伍、出席單位及人員：詳簽到冊
陸、土地所有權人及其利害關係人：詳簽到冊
柒、興辦事業計畫概況
一、計畫目的及概要
（一）計畫目的
蘆興南路為替代台4線連接國道1號桃園交流道之要道，目前交通部高速公路局刻正辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」規劃增設中正路匝道，預期增設匝道後將大幅增加蘆興南路之車流。本府計畫
蘆興南路由現況路寬8公尺拓寬至20公尺，以容納隨增設匝道後提升之交通量，改善周邊居民生活品質，並提升區域交通服務水準。
（二）計畫概要
本案所需用地位於「南崁地區都市計畫」劃設之20公尺計劃道路，經本府102年1月3日府城都字第10103301131號公告「變更南崁新市鎮都市計畫(部分農業區為道路用地)(桃17線【蘆興南路】拓寬工程)」公告在案。
路線示意圖

周邊道路現況

本次辦理「桃17線蘆興南路拓寬工程
需用土地說明如下：
	筆數	面積	面積百分比
公有土地	17	2,674.74	11.43%
私有土地	173	20,689.23	88.40%
未登錄地	1	39.34	0.17%
合計	191	23,403.31	100%

二、計畫內容
本計畫道路全長約1,170公尺，計畫開闢為20公尺之道路，道路配置如下：
雙向四車道

捌、興辦事業計畫之必要性說明
一、本計畫目的與預計徵收私有土地合理關連理由
(一)為因應交通部高速公路局辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」增設匝道後大幅增加之車流，並紓解桃園交流道及周邊道路(台4線)交通壅塞情形，本府規劃將既有8米寬之蘆興南路全線拓寬為20米，以容納隨增設匝道提升之交通量，改善周邊居民生活品質，並提升區域交通服務水準。
(二)道路拓寬完工後永久提供民眾通行使用，必須取得範圍內私有土地之所有權，以達成改善交通之計畫目的。
二、預計徵收私有土地已達必要最小限度範圍理由
本計畫道路規劃設計係依市區道路及附屬工程設計規範與相關準則辦理，勘選使用之土地已優先使用現有道路及周邊公有土地，並儘量避免拆遷既有建物，拓寬範圍已達道路改善效益必須使用私有土地之最小使用限度範圍。
三、用地勘選有無其他可替代地區
本計畫係依據都市計畫範圍街廓配設辦理道路開闢，為改善桃園交流道及周邊道路區域路網最適切地段，經勘選已無其他可替代地區。

四、是否有其他取得方式
本計畫係依都市計畫道路進行開闢，依據本府108年2月25日府都計字第1080035793號公告「變更南崁地區都市計畫(部分農業區為道路用地)(桃17線【蘆興南路】拓寬工程)(修正開發方式)」，本案取得方式以一般徵收為原則，如土地所有權人出具土地使用同意文件供本府先行使用，並經本府同意者，得保留後續參與區段徵收之權利。如本計畫需用土地經內政部決議不納入變更捷運綠線周邊農業區計畫區段徵收，或於公告後10年內仍無法確定是否納入區段徵收，則未徵收土地以一般徵收方式取得。又本計畫係永久使用性質，若以其他方式取得，評估如下：
1. 設定地上權：因本計畫係永久使用之公共事業，為配合永久性設施工程施工及整體管理維護需求，不宜以設定地上權方式取得。
2. 租賃：因本計畫係永久提供公眾道路通行使用，必須取得範圍內私有土地之所有權，方能使交通改善計畫得以長遠落實，不宜以租賃方式取得。
3. 聯合開發：此方式係公私合作共同進行開發建設方式，惟本計畫係為取得道路用地，核與聯合開發之立意不同，不適宜以聯合開發方式取得。
4. 捐贈：私人捐贈係公有土地來源之一，但仍須視土地所有權人意願主動提出，土地所有權人如願意捐贈土地，本府將配合後續所有權移轉作業。
5. 公私有土地交換：本市私有公共設施保留地與公有非公用土地交換，應依「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法
6. 規定，經土地所有權人就本府都市發展局公告之可供交換的公有非公用土地，依法提出申請並經執行機關審核與辦理交換。
五、其他評估必要性理由
桃17線蘆興南路現有路寬僅8公尺，未來國道1號桃園交流道新設匝道興建完成後將大幅增加車流，使周邊道路壅塞情形更為嚴重，為紓解該路段之交通，拓寬蘆興南路確有其必要性。
玖、興辦事業計畫之公益性、必要性、適當性及合法性
一、社會因素
（一）徵收所影響人口之多寡、年齡結構
本計畫範圍經蘆竹區蘆興里及桃園區莊敬里，主要年齡結構介於35至44歲之間，戶數約5,198戶，詳細數據說明如下：

區別	里別	鄰數	戶數	人口數	男	女	年齡主要 / 結構層
蘆竹	蘆興	10	669	2,037	1,056	981	40-44歲
桃園	莊敬	25	4,529	10,541	4,975	5,566	35-44歲

資料來源：109年10月蘆竹戶政事務所、桃園戶政事務所統計資料
本計畫範圍內私有土地計173筆，受影響之土地所有權人計315人。
（二）徵收計畫對周圍社會現況之影響
本計劃可紓解國道1號增設匝道後蘆興南路隨之增加之交通量，避免未來道路服務水準無法符合使用需求之狀況，對周圍社會現況有所改善，無其他不良影響。
（三）徵收計畫對弱勢族群生活型態之影響
本計畫沿線用地範圍現況多為工廠、停車場、住宅使用，建築物均屬部分拆除，現住居民不需為此遷移而大規模改變生活型態、重建社會關係或調整謀生之方式，故本計畫對弱勢族群生活型態不致產生影響。若後續有弱勢族群之情事，本府將請相關單位進行生活形態、重建社會關係或謀生方式之評估。
（四）徵收計畫
居民健康風險之影響程度
本案工程施工期間除設置交通維護設施，並會進行環境監測，道路拓寬後有助於車輛順暢，提升交通之便利性，亦可保障居民出入通行安全，減少車輛停滯、繞道時間及車禍發生機率，可望減少二氧化碳排放，降低道路周邊居民健康風險之危害。
二、經濟因素
（一）徵收計畫
稅收影響
本計畫道路拓寬完成後，有助提高周邊地區居住生活之便利性，促進土地合理利用及產業運輸，並帶動各產業發展，提高周邊地價，對稅收具有正面之影響。
（二）徵收計畫
糧食安全影響
本計畫係依據都市計畫所劃設之道路用地，規劃路線未使用耕地，不致影響糧食安全。
（三）徵收計畫造成增減就業或轉業人口
本計畫徵收範圍已儘量避免拆除營運中的工廠或公司，就業人口減少或轉業之情形較小，且道路拓寬後交通便利性提升，有助運輸及各產業發展，進而增加就業機會。
（四）徵收費用及各級政府配合興辦公共設施與政府財務支出及負擔情形
計畫用地取得經費約9.6億元，部分由中央補助、部分納入本府工務局110年度預算編列。
（五）徵收計畫對農林漁牧產業鏈影響
本計畫路線規劃未使用農地，亦未有林漁牧業，故對農林漁牧產業鏈不致產生影響。
（六）徵收計畫對土地利用完整性影響
本計畫係依據都市計畫開闢，需用土地均屬道路用地，道路兩側多為住宅區。道路拓寬完成後將可提高周邊土地使用之便利性，增進土地利用之完整性。
三、文化及生態因素
（一）因徵收計畫而導致城鄉自然風貌改變
本計畫道路拓寬不會有大規模開挖或整地情形破壞地區城鄉風貌，配合本計畫道路拓寬可以促進整修改建，街道整齊寬闊明亮，著實提升居民生活品質及促進地方發展。
（二）因徵收計畫而導致文化古蹟改變
本計畫需用土地並非位屬古蹟、遺址、歷史建築、聚落及文化景觀保存區所在地，土地徵收對文化古蹟無影響，日後施工時倘發現地下文物資產，將責成施工廠商依相關規定辦理。
（三）因徵收計畫而導致生活條件或模式發生改變
本計畫道路拓寬，
可提升交通便利性，改善用路人及當地居民使用道路之安全性，同時進行環境整理及景觀更新，改善生活環境，提升居住品質。
（四）徵收計畫對該地區生態環境之影響
本計畫用地範圍現況多為工廠、停車場、住宅使用，且路線範圍內無相關動植物生態需加以保護與迴避之物種，非屬國土復育政策方案禁止開發之對象，亦非環境敏感區域，道路拓寬後對生態環境無不良之影響。
（五）徵收計畫
該周邊居民或社會整體之影響
本計畫完成後可紓解國道1號增設匝道後蘆興南路隨之增加之交通量，改善桃園交流道及周邊道路區域路網，提升道路服務水準，便利周邊交通及促進當地產業之發展，進而提升周邊居民生活品質。
四、永續發展因素
（一）國家永續發展政策
本計畫拓寬後可紓解車流節省行車時間，達到節能減碳之目的。在工程方面，將依國家「永續工程」目標，評估縮小營建規模，採用高效能再生及優先使用在地材料。於施工階段時注意挖填土石方平衡及減量，營建剩餘土石方與其他工程撮合交換或再利用及公共設施檢討規劃，促進地區土地發展及合理利用，確保永續發展。
（二）永續指標
道路拓寬完成後，可改善交通安全，減少車輛停滯、繞道時間及車禍發生機率，降低車輛噪音危害及保障居民出入通行安全，使汽車廢氣及二氧化碳排放量減少，降低對於自然生態的破壞，促使生活環境得以達成減碳之永續發展指標。
（三）國土計畫
1. 勘選土地係配合國土計畫、區域計畫，以最少的土地使用及影響劃定道路用地範圍，進行道路拓建工程，達成最大交通改善及道路服務效能。
2. 區域內無國土復育方案禁止開發土地，亦非屬國家公園計畫範圍內，無大規模開發行為，符合國土計畫原則。
五、綜合評估分析
本計畫符合公益性、必要性、適當性及合法性，經評估應屬適當：
（一）公益性
1.縮短車行距離，節省行車成本，增加整體行車效率。
2.提升土地利用價值，增進地區及社會整體發展。
3.促進周遭土地合理利用並提升產業運輸機能。
4.提升區域防災救險之便利性，保障人民生命財產安全，減少災害損失，同時促進國土之永續利用。
綜上所述，本路段拓寬後可舒緩車流，提升交通便利性，有助於整體產業發展，同時提供消防救災功能保護居民生命及財產安全，符合公益性。
（二）必要性
為紓解國道1號增設桃園交流道匝道後伴隨增加之交通量，須配合改善區域聯絡道路，以提升區域交通服務水準，並改善周邊居民生活品質，拓寬範圍均為交通改善所必須使用之土地，故符合必要性原則。
（三）適當性
本計畫道路依「變更南崁新市鎮都市計畫(部分農業區為道路用地)(桃17線【蘆興南路】拓寬工程)」及內政部頒布「市區道路及附屬工程設計標準」進行規劃及拓寬，計畫路寬為20公尺，配置雙向四車道及人行道，拓寬後永久供公眾通行使用，可提升區域交通服務水準，並改善周邊居民生活品質，符合適當性原則。
（四）合法性
1.本計畫應取得私有土地之作業，係依據下列法律及規定，具備合法性：土地徵收條例第3條：國家因公益需要，興辦下列各款事業，得徵收私有土地；徵收之範圍，應以其事業所必須者為限：「一、國防事業。二、交通事業。三、公用事業。四、水利事業。五、公共衛生及環境保護事業。六、政府機關、地方自治機關及其他公共建築。七、教育、學術及文化事業。八、社會福利事業。九、國營事業。十、其他依法得徵收土地之事業。
本計畫符合土地徵收條例第3條第1項第2款：交通事業。
2.都市計畫法第42條第1項：都市計畫地區範圍內，應視實際情況，分別設置左列公共設施用地：一、道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、民用航空站、停車場所、河道及港埠用地。二、學校、社教機構、體育場所、市場、醫療衛生機構及機關用地。三、上下水道、郵政、電信、變電所及其他公用事業用地。四、本章規定之其他公共設施用地。前項各款公共設施用地應儘先利用適當之公有土地。
本案符合都市計畫法第42條第1項第1款：道路用地。
3、都市計畫法第48條：依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買；其餘由該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所依左列方式取得之：一、徵收。二、區段徵收。三、市地重劃。
本案依都市計畫法第48條：得由該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所依徵收方式取得。

拾、所有權人與利害關係人之陳述意見回復情形：
第1場公聽會陳述意見：
陳述意見人	陳述意見內容	本府回復內容
呂○儀	1.開發時程為何？ / 2.開發中時，交通是否順暢？ / 3.開發後是否該增設交通號誌？	依據本府交通局108年5月1日桃交運字第1080019860號函，本案將請開發單位於開工前3個月檢送交通維持計畫送本局審查，確保施工期間動線順暢，開發後將維持現況號誌化路口，並視車流量成長滾動檢討是否增設號誌；另依本府新建工程處108年5月7日桃工新企字第1080019531號函，本案預計今年完成設計階段，俟本案用地取得及經費到位後進場施作，至於開發中交通管制方式及增設交通號誌與否將納入設計期間考量。

第2場公聽會陳述意見：
陳述意見人
陳述意見內容
本府回復內容
張○智
為增進地方發展，支持桃17線拓寬工程，協議徵收價格應充份評定，俾使地主及政府政策雙贏。
感謝臺端支持本府公共工程建設，有關本案協議價購市價查估，本府將公告招標委託不動產估價師依據「不動產估價技術規則
辦理；有關本案徵收市價查估，將由本府地政局依據「土地徵收補償市價查估辦法」辦理。
呂○瑲
桃17線蘆興南路拓寬工程為何不直接做中正北路而做蘆興南路？
直接做中正北路的優勢：
(1)少花錢(2)少拆民房(3)少民怨
(4)少徵收土地(5)路線最簡單便利(6)行車最安全(7)建設時間最快
若是做蘆興南路則：
(1)要花近10倍的錢(2)拆民房多
(3)徵收土地多(4)蘆興南路與中正北路交叉口是極危險路口(5)上高速公路路線太複雜(6)為何不等區段徵收後開一條與中正北路相交90度的路來解決危險路口
依據本府交通局108年8月6日桃交運字第1080036753號函，經查中正北路縱坡大於6％，且以跨越橋形式跨越國道1號，該處由於坡度過大不符「公路路線設計規範」設置匝道標準，無法設置，故交通部高速公路局擇於蘆興南路設置全方向交流道，目前已完成工程發包，預計108年9月開工。
第3場公聽會陳述意見：
陳述意見人
陳述意見內容
本府回復內容
呂○儀
工程時程為何？工程時間會多長？

高速公路徵收時好像可以先領七成土地補償金，此次是否會比照辦理。
本案如用地取得順利，預計於110年7月開工，111年6月完成雙向2車道通車。

查交通部高速公路局於108年辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」，係以協議價購或土地所有權人出具土地無償先行使用同意書以保留參與未來「變更捷運綠線周邊農業區土地計畫區段徵收案」之權利為原則，本案亦將以此原則辦理，並無先領七成土地補償金。
許○榮
茲因本人所有蘆竹區蘆興南路6號房屋，因之前中正北路徵收被拆掉房屋後半部，致坪數减少而
夠居住，而將使用執照註銷，另建一棟農舍以供家人居住，部份家人另住於舊址，此次徵收又鄰前半部的房子必須拆除，致使房屋已不堪居住，是否能專案處理讓我們原地整建以符合居住功能。煩請貴府幫忙核准，讓我們為長期配合政府建設的居民，擁有僅有的居住正義。
有關本案涉及被徵收之土地如屬原得興建農舍之農業用地，應先請臺端確認案地取得時點，以茲參酌。
1. 被徵收之土地如屬農業發展條例修正施行前(89.01.28)取得之農業用地，並符合「農業用地興建農舍辦法」第 4 條相關規定者，得申請興建農舍。
2. 被徵收之土地如屬農業發展條例修正施行後(89.01.28)取得之農業用地，依據行政院農業委員會農授水保字第 1000112080 號函略以：「…農業發展條例 89年1月28 日修正施行後取得之農業用地，因公共設施需要徵收土地，致面積小於 0.25 公頃者申請興建農舍，因政府已依土地徵收條例規定，發給原地主徵收補償金(地價、建築改良物、農作改良物、土地改良物等)，基於公平原則及內政部 93年8月2日台內營字第0930009288 號函示：『農業發展條例 89 年 1 月 28 日修正施行後取得之農業用地，依法被徵收，並無農業用地興建農舍辦法第 3 條第 3 項、第 4 項之適用(該辦法修正後為第4條第1項、第2項)』意旨…」。
蘇○連
1. 富興段155-1地號到171-1地號請埋地下8吋口徑水管到171地號需要灌溉用水。
2. 富興段152-1地號有二台尺口徑排水管道166地號出口，請延續。
查富興段171-1地號已由行政院農業委員會農田水利署桃園管理處提出埋設灌溉用水管路需求，本府將依據此原則辦理設計，未來可滿足171地號之灌溉需求。

臺端所述富興段152-1地號有二台尺口徑排水管道至166地號出口部分，經初步探勘尚未發現此水路，本府將於施工前再行確認；本案原則以行政院農業委員會農田水利署桃園管理處提供之需求，設置灌溉水路，並於兩側設置排水水路之側溝，應可滿足既有灌排需求。
黃○榕
本人房屋土地被拆除之後已無法正常居住，可否開放原地重建及重建金額補助。
有關本案涉及被徵收之土地如屬原得興建農舍之農業用地，應先請臺端確認案地取得時點，以茲參酌。
1. 被徵收之土地如屬農業發展條例修正施行前(89.01.28)取得之農業用地，並符合「農業用地興建農舍辦法」第 4 條相關規定者，得申請興建農舍。
2. 被徵收之土地如屬農業發展條例修正施行後(89.01.28)取得之農業用地，依據行政院農業委員會農授水保字第 1000112080 號函略以：「…農業發展條例 89年1月28 日修正施行後取得之農業用地，因公共設施需要徵收土地，致面積小於 0.25 公頃者申請興建農舍，因政府已依土地徵收條例規定，發給原地主徵收補償金(地價、建築改良物、農作改良物、土地改良物等)，基於公平原則及內政部 93年8月2日台內營字第0930009288 號函示：『農業發展條例 89 年 1 月 28 日修正施行後取得之農業用地，依法被徵收，並無農業用地興建農舍辦法第 3 條第 3 項、第 4 項之適用(該辦法修正後為第4條第1項、第2項)』意旨…」。

另臺端所有建物本府將依「桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例」及「桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準」相關規定以「重建價格」查估補償，半拆建物亦有補償門面整修費，補償金額應符合重建價格。
徐○本
建物部分拆除後，屋頂需全部翻修，否則無法使用，希望能補償屋頂整修費用，屋頂是石棉瓦無法拆部分。
依據「桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準」第4條規定略以，建築物補償面積以建築物外牆或外柱面以內面積計算，並應以拆除後賸餘建築物結構安全為原則，本案將責成本案估價師事務所於查估臺端建物時，依前揭規定辦理，以維臺端權益。
王○嬋
本人之土地在101年5月份取得，當時取得價格1坪就已經20萬標得，如今過了將近9年，蘆竹南崁地區土地都已漲很多，希望貴署能體諒老百姓之苦，以上陳述有法院權判移轉證書為憑，已附給這次主辦人，購買的是建地，面臨馬路邊，希望政府能盡快協議價購出來。
協議價購取得用地之補償地價，依土地徵收條例第 11 條規定，需用土地人應依市價(市場正常交易價格)與所有權人協議，本案將委託不動產估價師事務所依據「不動產估價技術規則」等相關規定查估土地市價，並請本府地政局、本市蘆竹地政事務所、本市桃園地政事務所協助審查後，再與各所有權人進行協議價購，該評定價格應與市場行情接近；另臺端所提供資料及建議，後續
責成不動產估價師納入評估參考。

拾壹、主席結論
感謝各位鄉親參與本次公聽會，各位於會中提出的寶貴意見本府已詳予記錄，如各位鄉親於會後仍有相關意見欲陳述，亦得於109年12月10日前填具陳述意見書，郵寄至本府工務局工程用地科(桃園市桃園區縣府路1號7樓)，本府後續將妥善處理。本場公聽會各位陳述意見之後續處理情形將於會後以郵寄通知陳述意見之所有權人，會議紀錄將公告周知並公布於本府網站。
拾貳、散會（下午15時30分）