四、桃園市性別平權政策方針-人身安全與司法面向分工表
政策內涵	1.消除對女性暴力行為與歧視，建構友善尊嚴的性別平等環境。2.禁止任何形式之國內外人口販運，積極維護及倡導人權議題。
政策方針	辦理機關	期程	105年工作內容 / (含預算，單位：元)	105年辦理成果 / (含預算執行數及率%)	106年工作內容 / (含預算，單位：元)
4.提升公共環境之安全設計，減少犯罪機會，以保障兒童和婦女人身安全。 / 方針重點： / 提升公共環境之安全設計含指軟硬體部分，硬體部分如女廁之緊急求救鈴、高犯罪率之建築死角監視系統、加強夜間照明及女性車廂等；軟體部分如請巡守隊於治安死角及顧慮場所、犯罪熱點加強巡邏，大眾運輸工具針對婦幼安全事件處理方式。 / 鼓勵民間參與開發安全科技設施與設備，強化政府與民間合作，推動社區科技防治安全網。	工務局	短程計畫 / (1-2年)	(預算：預算數43,321,322元) / 1.代辦運動中心興建工程： / 就運動中心興建設計審查時，加強審查有關安全設計，包含設施安全、人本環境友善及無障礙空間改善三方面加強審查。 (預算：0元) / 2.針對公園治安死角處，要求公園警衛縮短巡視時間，加強巡視。(預算：0元) / 3.105年新增兩個人行道工程：(預算：43,321,322元) / (1)西園路人行道 。 / (2)中央西路人行道。	(預算執行數：22,026,450元；執行率：50.8%) / 1.本處代辦運動中心皆成立督導專家諮詢機制，邀集各領域專家學者協助安排設計審查，俾加強設施安全、人本環境友善及無障礙空間改善三面向。 / 2.已請警衛增加巡視公廁頻率穿插在每次巡邏間。 / 3. 105年新增兩個人行道工程辦理成果：(預算執行數：22,026,450元；執行率：50.8%) / (1)西園路人行道(12月31日止預定進度100%，實際進度100%，結算金額13,199,307元)。 / (2)中央西路人行道已發包，(12月31日止預定進度35.64%，實際進度40%，估驗金額8,827,143元，預計完工日期：106/7/21)。	(106年局總預算：2,295,000元) / 1.新建建築公共工程案皆將安全設計於規劃設計階段納入考量。(預算：0元) / 2.於公廁內增加緊急求助鈴數量，以增加提升公共環境安全，已納入106年度公園水電土木設施修繕契約內。(預算：2,295,000元) / 3.本局未來規劃設計新闢公園時，會以打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備，使得市民就算在夜間在公園，也可以行的安全、用得安心。(預算：0元)