| 四、桃園市性別平等政策方針-人身安全與司法面向分工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策內涵 | 1.消除對女性暴力行為與歧視。2.建構安全的生活空間。3.禁止任何形式的人口販運。4.建立具性別意識之司法環境。 |  |  |  |  |
| 政策方針 | 辦理 機關 | 期程 | 107年工作內容 (含預算，單位：元) | 107年1-12月辦理成果 (含預算執行數及執行率%) | 108年工作內容 (含預算，單位：元) |
| 4.提升公共環境之安全設計，減少犯罪機會，以保障兒童和婦女人身安全。 方針重點： (1)提升公共環境之安全設計含指軟硬體部分，硬體部分如女廁之緊急求救鈴、高犯罪率之建築死角監視系統、加強夜間照明及女性車廂等；軟體部分如請巡守隊於治安死角及顧慮場所、犯罪 熱點加強巡邏，大眾運輸工具針對婦幼安全事件處理方式。 (2)鼓勵民間參與開發安全科技設施與設備，強化政府與民間合作，推動社區科技防治安全網。 | 工務局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算：預算數6,433,385元) 1.新建建築公共工程案將於規劃設計階段納入安全設計考量，如監視系統、廁所緊急求助按鈕等設備。 2.107年度「安全無死角，公園公廁有我照」計畫:(預算數：2,941,000元) - 於各公園公廁設置緊急求助鈴。(預算數：2,841,000元) - 改善現況公園廁所照明設備(五大重劃區)。(預算數：100,000元) 3.本局未來規劃設計新闢公園(大園區華興池照明景觀植栽綠美化工程案)時，會以打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備，使得市民就算夜間在公園，也可以行的安全、用得安心(預算數：3,492,385元)。 | (預算執行數及執行率：5,303,145元，82%) 1.截至107年12月止新工處規劃設計階段之建築案件共計30案(詳附件)，已決標之案件皆有將安全設計納入規劃，未決標之案件將於後續請得標廠商配合辦理。 2.(預算執行數及執行率:1,810,760元，62%) (1)緊急求助鈴目前已裝置468間公廁完成，以朝向將全市765間公廁全數設置完畢為目標。(預算執行數及執行率：1,712,000元，60%) (2)公園廁所照明改善執行方式為經巡檢後更換損壞或明顯昏暗盞數。今年迄今更換56次，共67盞廁所內及周邊照明燈。(預算執行數及執行率:98,760元，99%) 3.本案已於107年4月1日完工結案(預算執行數及執行率：3,492,385，100%)。 | (預算：預算數6,000,000元) - 新建建築公共工程案將於規劃設計階段納入安全設計考量，如監視系統、廁所緊急求助按鈕等設備。(預算數：0元) - 配合環保局辦理桃園市公共廁所盤點計畫，訂定公廁盤點標準，並依據盤點結果落實改善，以提升本市公廁服務品質。(預算數：1,000,000元) - 本局未來規劃設計以性別友善目標新建龜山區中正公園廁所。(預算數:5,000,000元) |

貳、107年工作重點及成果

十三、工務局

- 截至107年12月止新工處規劃設計階段之建築案件共計30案(詳附件)，已決標之案件皆有將安全設計納入規劃，未決標之案件將於後續請得標廠商配合辦理。

- 緊急求助鈴目前已裝置468間公廁完成，以朝向將全市765間公廁全數設置完畢為目標。

- 公園廁所照明改善執行方式為經巡檢後更換損壞或明顯昏暗盞數。今年迄今更換56次，共67盞廁所內及周邊照明燈。

- 大園區華興池照明景觀植栽綠美化工程案已於107年4月1日完工結案。

(請將附件EXCEL檔~案件列表置於此處當附件)

参、108年重要工作方向與事項

十三、工務局

- 新建建築公共工程案將於規劃設計階段納入安全設計考量，如監視系統、廁所緊急求助按鈕等設備。

- 配合環保局辦理桃園市公共廁所盤點計畫，訂定公廁盤點標準，並依據盤點結果落實改善，以提升本市公廁服務品質。

- 本局未來規劃設計以性別友善目標新建龜山區中正公園廁所。