四、桃園市性別平等政策方針-人身安全與司法面向分工表
政策內涵	1.消除對女性暴力行為與歧視。2.建構安全的生活空間。3.禁止任何形式的人口販運。4.建立具性別意識之司法環境。
政策方針	辦理 機關	108年工作內容 / (含預算，單位：元)	108年1-12月辦理成果 / (含預算執行數及執行率%)	109年工作內容 / (含預算，單位：元)	109年1-4月辦理成果 / (含預算執行數及執行率%)
4.提升公共環境之安全設計，減少犯罪機會，以保障兒童和婦女人身安全。 / 方針重點： / (1)提升公共環境之安全設計含指軟硬體部分，硬體部分如女廁之緊急求救鈴、高犯罪率之建築死角監視系統、加強夜間照明及女性車廂等；軟體部分如請巡守隊於治安死角及顧慮場所、犯罪熱點加強巡邏，大眾運輸工具針對婦幼安全事件處理方式。 / (2)鼓勵民間參與開發安全科技設施與設備，強化政府與民間合作，推動社區科技防治安全網。	工務局	(預算：預算數4,500,000元) / 1.新建建築公共工程案將於規劃設計階段納入安全設計考量，如監視系統、廁所緊急求助按鈕等設備。(預算數：0元) / 2.延續107年度「安全無死角，公園公廁有我照」計畫，請各區公所持續於所轄公園公廁增設緊急求助鈴。(預算數：0元) / 3.本局未來規劃設計以性別友善目標新建龜山區中正公園廁所。(預算數:4,500,000元)	(預算執行數及執行率:450,000元，10%) / 1.截至108年12月31日新工處規劃設計階段之建築案件共計25案(詳附件)，已決標之案件皆有將安全設計納入規劃，未決標之案件將於後續請得標廠商配合辦理。 / 2.計畫推動至今，全市各公園廁所緊急求助鈴總設置率自106年為22%提升至81%，無障礙廁所及親子廁所設置率已達100%，緊急求助鈴總設置數量提升至681個。 / 3.龜山區中正公園廁所工程屬「桃園市龜山區中正公園景觀改善工程」項目之一，廁所工程經費約450萬元，本案已於108年10月21日開工，預定於109年5月完工。(預算執行數及執行率:450,000元，10%)	(預算：預算數4,500,000元) / 1.公共工程建築案案件，將於新建規劃設計階段納入並考量安全設計面向，如監視系統、廁所緊急求助按鈕等設備。(預算數：0元) / 2.龜山區中正公園廁所工程屬「桃園市龜山區中正公園景觀改善工程」項目之一，廁所工程經費約450萬元，本案目前預定於109年6月完工。(預算數: 4,500,000元)	(預算執行數及執行率: 2,250,000元，50%) / 1.截至109年4月30日新工處規劃設計階段之建築案件共計26案(詳附件)，已決標之案件皆有將安全設計納入規劃，未決標之案件將於後續請得標廠商配合辦理。 / 2.龜山區中正公園廁所工程刻正於工程施工階段，預計109年6月底完工。(預算執行數及執行率: 2,250,000元，50%) / 3.養工處本年度無預算執行數，全市各公園廁所設置緊急求助鈴總設置率已達100%，緊急求助鈴總設置數量提升至714個。