樹 木 移 植 計 畫 書（範本供參）

目錄(略)

- 基地工程概述：

  - 基地工程名稱：

  - 基地工程主辦機關：

  - 基地工程承攬廠商：

  - 基地工程監造單位：

  - 基地工程地點：

  - 基地工程契約金額：新臺幣           元整。

  - 基地工程期限：  年  月  日~  年  月  日

基地工程內容：(※請於□內勾選及填寫屬於本計畫之地點)

本工程包含施作□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處之___株樹木移植。

定植地點於□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處，樹木有  (填寫樹種)  等幾種，共 (幾) 株。

- 基地環境概述：

  - 基地交通位置及範圍示意圖

(※應以圖例及文字說明基地及周邊交通動線。將基地位置標明於地圖上，基地範圍為該建設全區開發基地範圍。)

  - 全區平面配置及施工範圍圖

本案樹木移植地點位於□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處之___株樹木移植。

(※應製作移植樹木所在位置、周邊設施及施工範圍清楚標明之平面圖，並以文字說明清楚。)

  - 定植平面配置及施工範圍圖

本案樹木定植至□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處之___株樹木，長寬為 (長*寬) 公分。

(※應製作移植樹木定植後所在位置、植穴概況分析(含大小及類型)、周邊設施及施工範圍清楚標明之平面圖，並以文字說明清楚。)

- 申請移植樹木之理由：

（屬建案者須檢附建照影本及1樓平面圖，另其他案件應檢附相關佐證文件，並以文字敘述）

- 欲移植樹木之樹籍基本資料：

  - 樹木樹籍資料總表：

依上圖編號並製作移植樹木識別牌(如附件1)。

| 編號 | 樹種 | 樹高 (例:M) | 樹冠幅 (例:M) | 米高直徑 (例；CM) | 米高樹圍 (例；CM) | 是否為受保護樹木 | 預計定植地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  | 桃園市___區___路___號前人行道第__個(獨立/帶狀)樹穴/桃園市___區___段___地號前人行道第__個(獨立/帶狀)樹穴 |

(表格不足請自行增加)

移植樹木識別牌

附件1

| 編號 |  | 樹種 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 規格 | 胸徑： 公分；高度： 公尺；樹圍 |  |  |
| 工程名稱 |  |  |  |
| 移植原因 |  |  |  |
| 維護單位 |  |  |  |
| 維護時間 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 核准文號 | 年 月 日桃工養園字第 號 |  |  |

(表格不足請自行增加)

  - 樹木基本資料表：(依編號逐株填寫資料表)

編號01基本資料表

| 樹木編號 | 01 | 基地位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樹種 | 榕樹 |  |  |  |  |
| 學名 | Bischofia jabanica Blume. |  |  |  |  |
| 移植前樹木位置 | 桃園市___區___路___號前人行道第___個(獨立/帶狀)樹穴/桃園市___區___段___地號前人行道 第__個(獨立/帶狀)樹穴 |  |  |  |  |
| 樹高 | (例:M) | 米高直徑 |  | (例；CM) |  |
| 樹冠幅 | (例:M) | 米高樹圍 |  | (例：CM) |  |
| 權屬 | ■公有：桃園市政府 |  |  |  |  |
| 移植樹木位置屬性 | □1.道路、人行道樹穴 □2.公園、綠地 □3.其他： |  |  |  |  |
| 移植樹木地點概述 | □1.綠帶長寬(長*寬) □2.樹穴長寬(長*寬)cm □3.其他： |  |  |  |  |
| 移植樹木樹形 | □1.尖錐形 □2.寬錐形 □3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型 |  |  |  |  |
| 移植樹木狀況描述 | (例：生長良好，無病蟲害，樹穴較小，斷根移植時需破碎人行道鋪面) |  |  |  |  |
| 定植樹木地點概述 | □1.道路、人行道樹穴 □2.公園、綠地 □3.其他： |  |  |  |  |
| 定植樹木地點 改善說明 |  |  |  |  |  |
| 填表日期 |  | 填表人 |  |  |  |

| 樹高 | 米高直徑 |
| --- | --- |
| 樹冠幅 | 米高樹圍 |

(表格不足請自行增加)

- 非屬受保護樹木之證明文件

(請查詢確認不符合受保護樹木之資料等，並以文字詳細敘述為何非受保護樹木)

- 斷根及移植預定期程(屬於本案之樹種，請將□塗黑)

□落葉性樹種：

範例

| 項次 | 樹種 | 規格cm | 株數 | 移植適期 | 預定斷根及移植時間(單位：月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註(幾月幾日斷根、移植) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | 楓香 | 20 | 1 | 11-3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲=斷根 |  |  | ●＝移植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□溫帶及亞熱帶常綠性樹種：

| 項次 | 樹種 | 規格cm | 株數 | 移植適期 | 預定斷根及移植時間(單位：月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註(幾月幾日斷根、移植) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | 白千層 | 8 | 1 | 1-4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 樟樹 | 15 | 1 | 1-4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲=斷根 |  |  | ●＝移植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□熱帶常綠性樹種：

| 項次 | 樹種 | 規格cm | 株數 | 移植適期 | 預定斷根及移植時間(單位：月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註(幾月幾日斷根、移植) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | 榕樹 | 30 | 1 | 5-10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 榕樹 | 50 | 2 | 5-10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲=斷根 |  |  | ●＝移植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□針葉樹種：

| 項次 | 樹種 | 規格cm | 株數 | 移植適期 | 預定斷根及移植時間(單位：月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註(幾月幾日斷根、移植) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | 松樹 | 30 | 1 | 12-2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲=斷根 |  |  | ●＝移植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□棕櫚科植物：

| 項次 | 樹種 | 規格cm | 株數 | 移植適期 | 預定斷根及移植時間(單位：月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註(幾月幾日斷根、移植) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | 蒲葵 | 30 | 5 | 6-10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲=斷根 |  |  | ●＝移植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本案共移植___株，有(樹種1) (幾)株，(樹種2) (幾)株……

□米高直徑10cm以下___株，斷根___次，時間___日

□米高直徑10cm~30cm___株，斷根___次，時間___日

□米高直徑30cm以上___株，斷根___次，第一次__日，第二次__日

- 樹木移植計畫

  - 事前公告：樹木移植前3日將樹木移植公告張貼於(移植樹木位置周邊)交叉口，並將與通知市府管理機關。

(樹木移植工程廠商應於施工3日前在預定作業之路段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式。)

  - 修剪作業：

    - 修剪3日(或更早)前通知基地工程監造單位到場監督施工品質及安全。

    - 修剪作業依「桃園市樹木修剪維護作業參考原則」辦理。

依樹種分別製作修剪示意圖，並註明修剪方式及幅度如下：

| 樹種(例:茄冬) |  |
| --- | --- |
| 原樹型照片： | 修剪示意圖： |
| 修剪方式及幅度說明： 將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，主幹主枝原則不修剪，修剪葉片量約25％。 |  |
| 側枝修剪部位說明圖說 |  |

(表格不足請自行增加)

  - 斷根作業：

□有進行斷根作業者需填列下述說明(若無此作為，勿直接刪除文字)：

    - 本次移植作業共有___株，將依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。

    - 斷根過程中挖掘規定大小之根球  (是/否)  需破壞既有人行道鋪面，預計於   (何時)   事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。

    - 斷根3日(或更早)前通知基地工程監造單位到場監督施工品質及安全。

    - 斷根前已先勘查現地環境  (是/否)  先立  (填寫何種形式之)  保護架，以免作業中有發生傾倒之虞。

    - 斷根後，為避免強風使樹木倒伏及傷害剛長出之新根，將立  (填寫何種形式之)  保護架加強支撐。

    - 斷根前應先挖掘環狀作業溝，  (是/否)  以重機具協助進行挖掘環狀作業溝，重機具為:  (如挖土機)  ，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。

    - 進行斷根作業後，該環狀溝內以  (填寫原土/客沙質壤土/壤土/拌合有機質……等)  回填。

    - 是否使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理：  (填寫何種藥劑/如何處理)   。

□無辦理斷根作業或非移植適期者，需提出加強品質具體作為(若無此作為，勿直接刪除文字)：

    - 本次移植作業共有__株，將依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列移植作業預定期程表。

    - 本案採不斷根移植，根球挖掘直徑為樹幹基部直徑之5倍再加大15-20% (視現況調整根球大小，以可開挖範圍之最大倍數施作)，以保留完整根系。

    - 過程中挖掘規定大小之根球(是/否)需破壞既有人行道鋪面，預計於 (何時) 事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。

    - 是否使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理：(填寫何種藥劑/如何處理)。

    - (可自行增列其他具體作為)

  - 根球挖掘：

根球挖掘大小請依表填寫，並附圖說說明。

    - 根球挖掘作業3日  (或更早)  通知基地工程監造單位到場監督施工品質及安全。

    - 挖掘根球將小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根部組織。

| 項次 | 移植前樹木位置編號 | 樹種 | 米高直徑 | 樹高 | 根球挖掘大小 半徑 | 估計樹木整體吊搬總重量（公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

(表格不足請自行增加)

  - 包裹保護處置：

本案擬採用(包裹之材料、厚度 )包裹樹身、莖幹，以(包裹之材料、厚度 )加濕包裹根球。

工區內未移植樹木以(包裹之材料、厚度 )包裹樹幹至分支點，避免施工時發生傷及樹木。

    - 土球包裹材料為(包裹之材料、厚度 )，屬不能自然分解之材質，將於覆土定植前予以清理拆除。

    - 樹幹包裹保護後，於成活無虞（萌芽成葉）時，將立即清理拆除(包裹之材料、厚度 )。

    - 本案棕櫚類植物__________，棕櫚類植物之頂芽及葉片將以________作保護。（移植棕櫚類植物填寫，若非此種類，勿直接刪除文字）

  - 吊搬運送作業：

    - 本案米高直徑____公分樹木共計____株，需以最大吊搬重量為_____噸，安全有效之機具為____噸之吊掛機具____具，自基地沿(  填寫運送路線  )運送至定植地點。

(依表填列整體吊搬總重量，機具、路線等，請詳述並以圖說說明之)

    - 樹身之保護：喬木吊運前，將主幹自基部(填寫包裹之材料、厚度)整齊捆紮至最低之分枝處。吊運繩索綑綁處，應以較厚的軟性材料 (填寫使用何種軟性材料、厚度)包裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以致植栽受損者，其損失由承包商負責。

    - (詳列運輸沿線的交通狀況及管線、天橋、牌樓等之高度限制(如附圖))。

    - 大樹吊至車上時，以橫跨木柱供樹幹依附，避免下側枝條折斷受損。吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處另加襯墊包裹保護，以免損傷樹體組織。

    - 樹木放置妥當之後，無論運送距離長短，均以繩索固定，以維護人、車及植物之安全；並以網布覆蓋，防止強風、烈日危害。根球並保持完整及濕潤。

    - 運輸與裝卸過程，豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人。

    - 移植樹木於挖掘根球部完成後24小時內種植完成，以免影響樹木存活。

  - 定植作業：

(請附種植詳圖)

範例

    - 捆綁根球之材料若無法自然分解，於樹木覆土定植前予以拆除清理。周邊將使用(培養土/有機質堆肥……等種類)混合後填入。

    - 樹木放入植穴後，根球上部略高於地面，進行客土時，將客土適度壓實，以免填土灌水後樹木下陷。

    - 大型樹木____株，植穴底部填____公分厚的碎石級配，以增加地盤承載力並利植穴排水。（視樹木規格，基地條件而填寫，若無此作為，勿直接刪除文字）

    - 回填土壤時將石塊及其他雜物撿除清理，以免妨礙根系生長。

□本案樹木移植後將在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水。(說明設置集水坑之理由：                )

□本案樹木移植後不在植穴週邊築集水坑。

（說明不設置集水坑之理由：                     ）

    - 考量樹木的規格及環境的特性，選用高度   公尺、直徑   公分之 (材料) 保護架，以   支柱（3支柱或4支柱）架設。

    - 支架與樹木接觸處，將以透氣柔軟材料( 填寫何種材料、厚度 )作襯墊，並將繩索綑緊，以免樹木受傷。

  - 養護期維護管理計畫(務必確實執行)

| 養護項目 | 項目說明 |
| --- | --- |
| 人力編制 | 採行方式為(自行或委外)約___人數 |
| 養護頻率 | 每______日 |
| 澆灌水作業頻率 | 原則每 (2) 天一次，視氣候而定 |
| 植穴排水管理 | 每次澆水後注意排水狀況，下雨過後再行檢視 |
| 疏枝疏芽作業 | 每 (30) 天檢視一次 |
| 除草作業期程 | 每 (20) 天一次，並注意不傷及根基部 |
| 施肥作業期程 | (3) 個月施追肥一次 |
| 病蟲害防治之方式 | 如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。 |

  - 澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤，並依「養護期維護管理計畫」維護。

    - 排水管理：定植地點土壤為 (填寫何種土壤)、基地排水(□佳、□尚可、□不佳），故基地不需另設排水系統。(如基地排水不佳時，需設置排水溝、排水軟管等)。

    - 疏枝疏芽作業：移植作業於種植後會萌發不定芽，於維護管理期間須進行疏枝疏芽，以維樹型。

    - 植穴基盤管理：維護管理期間內，將適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。

    - 施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、須肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施肥時期，以達成最佳效益。選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。

    - 樹木健康管理：樹木健康管理主要為樹木健康、維持適宜的生長基盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障害防治等管理工作。樹木於維護管理期間，每兩週進行檢查，如有病蟲害或生理障害時，將即時改善，必要時得諮詢專業單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經診斷原因確認後，再進行防治處理措施。

    - 維護工作將於施作完成後即日開始。養護期(保活期)為自全部移植完成並驗收合格後次日起計12個月。

    - 樹木移植工程廠商將負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理，廢棄物將自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或設施，將負責復舊。施作完成後，將負責維護管理，包括澆水、雜草清除、修剪、草坪修整、保護架調整、補植、病蟲害防治、施追肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。

    - 樹木移植完成後，如因未確實做好移植保護，而造成植栽枯死情形，請依原申請移植之路樹規格予以補植，另於補植完畢後，將補植造成公共設施損壞之區域復舊，並通知本處備查及重新計算活期一年。

- 經費預算

(請表列本次移植樹木之各作業要項所需之單價、數量、總價等明細)

- 其他須檢附之資料。

(含人行道開口管理單位之同意函)

- 樹木移植申請人及承商資料(包含申請者證明文件、切結書、工作組織編制、技術證照等相關資料)

  - 檢附證明文件

    - 以個人名義申請：檢附身份證影本

    - 以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件

  - 檢附切結書(如附件2)

切  結  書

本公司（人）：         代表人：

附件2

因___________施工需要，申請樹木移植，同意於該工程案竣工時，完成移植樹木及定植樹木等周邊植栽復原作業，並應通知貴處派員勘查，自完成勘查之日起負保活責任1年，期間若有樹木枯死者應依相同規格樹種補植，另於補植完畢後，將補植造成公共設施損壞之區域復舊，並通知本處備查及重新計算保活期一年，另於保活期滿前1個月來函申請保活期滿退保證金之現場會勘查驗。

本公司確實知悉如未復原或樹木死亡，將依「桃園市行道樹管理維護自治條例」第12條規定辦理。

立切結書人

申請人（公司）：                        （簽名蓋章）

代 表 人：                              （簽名蓋章）

統一編號：

公司地址：

聯絡電話：

年        月        日