履約爭議調解申請書參考範例

（本申請書僅供格式參考）

標的名稱：○○○工程（採購編號：○）

| 稱謂 | 名稱或姓名 | 性別 | 出生年月日 | 電話 | 地址、住所或居所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人 |  |  |  |
| 負責人或 代表人 |  |  |  |  |  |
| 代理人 |  |  |  |  |  |
| 他造當事人 | (招標機關代碼：○) |  |  |
| 代表人 |  |  |  |  |  |
| 代理人 |  |  |  |  |  |

為「○○○○○○○○工程（註：同工程契約名稱）」履約爭議調解事件，因協議不成，爰依規定申請調解事：

請求

一、他造當事人應給付申請人工程款新臺幣（下同）○元暨自○○年○月○日起（或調解申請書送達他造當事人起）至清償之日止按年息百分之五計算利息。

二、調解費由他造當事人負擔。

事實及爭議之情形

一、緣○○○○○○○○○工程（下稱本工程）他造當事人為桃園市政府○○局，於○○年○○月○○日公開開標，○○年○○月○○日訂立本工程契約（證1）。

二、本工程開工後，申請人發現標單所附工程估價單工程項目：○○○○機所列單位為1組，單價為10萬元，複價亦同為10萬元（證2），但施工規範第5章○○○○機之數量卻為2組（證3）。申請人就契約與施工規範不符乙節，函請他造當事人釋示究依契約以1組安裝或2組一併安裝？（證4）他造當事人乃於○○年○○月○○日召開會議協商，其案由2說明：「依○○年○○月編第2次修正工程預算書，第6頁第20項其單價10萬元、複價為20萬元，數量2組，誤打為1組，附原件影本，建請准予更正為2組。」（證5）

三、申請人因遲未接獲他造當事人指示是否改按2組安裝系爭○○○○○機，故僅安裝1組，並請依契約約定給付1組○○○○機之價金，案經他造當事人函復不予給付（證6），申請人乃檢具理由申請給付該工程費（證7），他造當事人仍不給付（證8）。申請人再函請給付（證9），嗣他造當事人○○年○○月○○日會議結論同意先付1組一半價金5萬元，另一半價金他造當事人仍不同意給付（證10）。申請人乃就本案申請調解。

爭議法律關係、理由及證據

一、他造當事人拒絕給付1組○○○○機之全部工程款，僅允給付一半，其理由無非以：

（一）依契約第6條如施工圖樣與說明書有不符之處，應以施工圖樣為準，或由雙方協議解決之。申請人訂定契約時，並未提出不符之異議。

（二）投標須知附件第6條，投標廠商應參照工程位置圖自行前往勘查，並詳細閱讀投標文件及工程圖說，如有疑問，得在投標前要求主辦工程機關或指定之機關說明，事後投標廠商不得異議。

二、他造當事人應給付1組○○○○機之工程款10萬元，他造當事人僅給付一半價金5萬元，依約應再給付另一半價金5萬元，其理由：

（一）投標須知所附單價分析表，工程項目：第20項○○○○機已載明數量為1組（見證2）。按投標須知所載工程數量，為眾多欲參與投標廠商所考慮重要條件，如數量有所變更，對眾多投標廠商將形成嚴重不公。本案○○○○機既在投標須知已載明其數量為1組，申請人依約施作，自應依約給付全部工程款。至於決標後所增加之數量，亦應依約給付所增加之數量，以臻適法。

（二）依工程契約第3條：「本工程總價款新台幣○仟○佰○拾○萬元正，詳細附表後，工程結算總價按照實做實算計算之。」（見證1）工程契約既明定應按實做數量計算，則申請人安裝1組○○○○機，請求按實做1組計算，於法有據。

三、申請人願按他造當事人指示安裝2組○○○○機，但他造當事人應按增加數量，按本契約所列單價再給付申請人，併此述明。

四、基上所陳，足證他造當事人應給付未付○○○○機之工程款5萬元暨自○○年○○月○○日起至清償之日止之法定利息。

證據名稱及件數

證1：公司執照、公司負責人證明文件、公司變更登記事項卡、工 程契約書（影本）各1份。

證2：他造當事人開標紀錄表暨工程估價單（節本）1份。

證3：施工規範（節本）1份。

證4：申請人○年○月○日（○）○字第○號函影本1份。

證5：他造當事人○年○月○日○市○字第○號函影本1份。

證6：他造當事人○年○月○日○市○字第○號函影本1份。

證7：申請人○年○月○日○市○字第○號函影本1份。

證8：他造當事人○年○月○日○市○字第○號函影本1份。

證9：申請人○年○月○日○市○字第○號函影本1份。

證10：他造當事人○年○月○日○市○字第○號函影本1份。

證11：投標須知補充規定1份。

證人姓名及住所（無則免填）

綜上所陳，敬請

桃園市政府採購申訴審議委員會公鑒

申請人○○有限公司    簽章

負責人或代表人○○○  簽章

代理人○○○          簽章

中　　　華　　　民　　　國　　　年　　　月　　　日

# Text boxes

主任秘書

（承辦單位）

檔號：

保存年限：

本文頁數：

附件(單位)：

正本

條碼位置

流水號位置

副本

裝

訂

線

函;函

裝

訂

線

裝

訂

線

裝

訂

線