桃園市政府原住民族行政局 / 天然災害復建工程抽查作業要點
名 稱	說 明
桃園市政府原住民族行政局天然災害復建工程抽查作業要點	本要點名稱。
規 定	說 明
一、桃園市政府原住民族行政局（以下簡稱本局）為使復興區公所落實辦理天然災害復建工程，確保各項災害復建工程確實依核定地點及內容辦理，特訂定本要點。	訂定依據
二、為辦理復建工程抽查工作，得由本局組成抽查小組，統籌抽查工作。	權責說明
三、工程經費在新臺幣一千萬元以上者，一律派員抽查；未達新臺幣一千萬元者，派員抽查之最低比例依行政院核定之「公共設施災後復建工程經費審議作業要點」規定辦理： (一) 十件以下：全數勘查。 / (二) 十一 至二十 件：百分之四十。 / (三) 二十一 至四十 件：百分之三十。 / (四) 四十一 至六十件：百分之二十。 / (五) 六十一 至一百 件：百分之十五。 / (六) 一百零一 至五百件：百分之十。 / (七) 五百零一至一千件：百分之五。 / (八) 一千零一件(含)以上: 百分之二。	抽查件數
四、抽查係採實地勘查方式辦理，並由復興區公所提供各案件之書面資料供委員參閱。	抽查方式
五、抽查項目如下(詳附表)： / (一)復建工程施工地點。 / (二)復建工程施工內容。 / (三)復建工程施工情形。 / (四)其他。	抽查項目
六、抽查時間由本局視工程施工進度隨時訂定，並以公文及電話通知復興區公所。	抽查時間
七、抽查委員由本局於每次抽查前另案辦理遴選。	抽查委員
八、本要點未盡事宜，本局得隨時修正之。	修正規定

附表 桃園市政府原住民族行政局災害復建工程抽查紀錄表
工程名稱
主管機關		桃園市政府原住民族行政局		受災機關		復興區公所
承攬廠商				監造廠商
抽查人員				抽查日期		年 月 日 時
工程執行進度		預定進度	％		實際進度		％
核定施工地點及內容		地點：復興區 里(座標：X= ，Y= ；■TWD67系統) / 內容：
抽查重點項目	一、復建工程施工地點 / 復興區 里(座標：X= ，Y= ；■TWD67系統)
	二、復建工程施工內容(主要工程項目)
	三、復建工程施工情形(品質管理)
	四、其他（如居民反映、變更設計需求等）
對承商指示事項		指示事項： / 缺失改善期限：限定 年 月 日提報					承商簽認
對監造單位 / 指示事項		指示事項： / 缺失改善期限：限定 年 月 日提報					監造簽認
對受災機關 / 指示事項		指示事項： / 缺失改善期限：限定 年 月 日提報					機關簽認
主管機關核章		承辦人員 科長