桃園市政府採購稽核小組稽核監督事項應檢附資料清冊
(工程類型採購案)

※依稽核委員要求，採購文件請依下列順序檢附，並加附「索引標籤」【無須裝冊】，親自或託人送達本小組。

階段別	請影印下列資料
（一） / 工程規劃設計階段	規劃設計結果：□「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」 / (95年8月22日工程企字第09500320410號) / □「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」 / (不含搶修、搶險、開口契約或統包工程) / (109年9月29日工程管字第1090300970號函) / □「本府工程主辦機關工作項目自主檢核表」 / (107年3月6日府研管字第1070036616號)
（二） / 招標階段	1、招標公告：□歷次招標公告(含更正公告) ※請使用友善列印 / □決標公告(含無法決標公告) / 2、預算來源：□核定預算書； / □簽呈或其他來源之書面資料等 / □機關原始預算總表、資源明細表、數量統計表(非空白) / 3、監辦部份：□報請監辦簽呈(含報請上級機關之函文)； / □書面監辦簽呈(得通案)； / □不派員監辦簽呈(需逐案)。 / 4、分批辦理：□法定預算書(議會審定)； / □報上級機關核准文件(包括詢問及答覆等書面資料部分)； / □採分別辦理之簽呈。 / 5、簽辦採購簽呈： / □最有利標函報及核准文件； / □效益分析簽呈(巨額採購適用)； / □歷次招標簽呈（含核准招標方式簽呈）； / □評選前置作業簽呈； / □核派開標主持人簽呈(得通案、由本府工務局代辦者免附) / □各階段內部控制制度自行檢查表 / 6、招標文件： / □招標文件清單； / □投標須知及補充投標須知(如於契約書內可稽者得免附)； / □契約主文(如於契約書內可稽者得免附)； / □評選須知(應含評選項目)； / □補充說明書或特別條款等； / 。 / 7、評選前置作業文件：□遴選委員書面資料(含聘派同意書)； / □成立工作小組書面資料(併附採購證照)； / □初審意見； / □評選開會通知(含附件) / 8、招標文件疑義及異議處理過程：□廠商疑義、異議函文或書面資料； / □機關回復函文或公告資料。 / 9、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（三） / 開標階段	1、評選或評審： / □評選評分總表； / □評選會議紀錄； / □核准評選結果簽呈。 / 2、□查詢廠商拒絕往來情形； / □開標紀錄(含保留決標紀錄)； / □得標廠商全部投標資料(含廠商(電子)領標憑據)； / □未得標廠商全部投標資料(含廠商(電子)領標憑據)； / □發還廠商投標文件佐證資料(含歷次流、廢標)； / □廠商資格不符之證件； / □材料同等品審查之相關文件(投標時審查者方須檢附)。 / 3、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（四） / 決標階段	1、□底價單及其分析資料等(含簽呈、議價者須附廠商報價或估價單、及 底價封)。 / 2、□決標紀錄(含簽呈)； / □流標紀錄； / □廢標紀錄； / □決標結果之書面通知； / □無法決標公告(含歷次)； / □決標公告； / □保證金繳納之資料(履保、預付款還款)； / 3、標價偏低：□廠商說明書面資料； / □機關處理過程之書面資料； / □差額保證金或其他擔保之通知及繳納書面資料； / □核准標價偏低簽呈。 / 4、超底價：□機關核准簽呈； / □上級機關核准簽呈。 / 5、□重新招標、廢標、流標、暫停招標等簽呈。 / 6、□不訂底價理由及決標條件與原則。 / 7、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（五） / 履約階段	1、□契約書副本乙份（若契約書份數不足無法提供，請以影本代替）。 / □委託設計契約書副本乙份（若有委託設計）。 / □委託監造契約書副本乙份（若有委託監造）。 / 2、開工前： / □呈報審查資料(工地負責人學經歷、登錄勞工安全衛生人員資料、合 / 法土資廠、專任工程人員等) / □繳交、補足或依履約進度退還履約保證金等資料； / □開工前召開施工協調會議相關書面紀錄 / □辦理開工前講習會相關書面資料 / □開工通知 / □開工報告表(開口合約者，請附歷次派工通知相關文件) / □施工計畫書。 / □品質計畫書。 / □監造計畫書。 / 3、開工後： / □材料同等品審查之相關文件(使用前審查者方須檢附)。 / □施工日誌(含月報表)。【免印，通知開會時再攜至本府備查】 / □監工日誌（含月報表）。【免印，通知開會時再攜至本府備查】 / □品管相關文件。 / □材料送審/檢試驗管制總表、報告(含送審核章表) / □主辦機關工程自主檢查表及工程督導紀錄 / □職業安全衛生相關設施之施工詳圖 / □派工單(開口合約者，請附第1次及末次派工紀錄) / 4、□估驗書面資料（含估驗書、廠商函文、監造單位審核、機關文件）； / □保險費繳納情形（含繳納收據副本影本、全份保險單正本影本）； / □契約規定與各期計價有關之提送文件。 / □分包契約或質權設定； / 5、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（六） / 契約變更階段	1、請檢附歷次資料：□變更原因之簽呈及書面資料； / □預算來源之簽呈及書面資料； / □底價表及其分析資料等(含簽呈、議價者須附廠商 價或估價單)； / □契約變更書； / □展延工期相關簽呈函文書面資料 / □停復工相關簽呈函文書面資料 / □議價紀錄； / □修正契約總價表(議價前及議價後)； / □查詢拒絕往來情形； / □投標廠商聲明書； / □決標公告； / □審查會議紀錄、核准函文(分段履約者)。 / 2、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（七） / 驗收階段	1、竣工：□竣工報告表(含廠商履約完成通知)； / □竣工確認單(開口合約者，請附第1次及末次完工紀錄) / □竣工確認紀錄(履約完成查驗確認竣工相關紀錄、竣工圖說) / 。 / 2、驗收前：□核派主驗人簽呈； / □初驗延期簽呈； / □驗收延期簽呈； / □複驗延期簽呈。 / 3、監驗部份：□報請監驗簽呈(含報請上級機關之函文)； / □書面監驗簽呈(得通案)； / □不派員監驗簽呈(須逐案)。 / 4、驗收後：□驗收紀錄（含查驗、初驗、正驗、複驗）； / □部分驗收紀錄； / □減價收受資料； / □保固金繳納之書面資料（保固契約條款或保固書）； / □逾期者扣罰情形； / □結算驗收證明書。 / 5、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（八） / 爭議處理	1、履約爭議：□廠商提出異議及申訴書面資料； / □機關處理過程書面資料。 / 2、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。
（九） / 其它階段	1、□採購專業人員證明文件(採購單位承辦、業務單位承辦)。 / 2、□桃園市審計處調查結果、報告（若經審計處稽核）。 / 3、其它：稽核委員認為必須影存者或上開未列者。

◎稽核時間：另行通知。
◎稽核地點：桃園市政府採購稽核小組(新大樓15F)。
說明：請貴單位將本採購案前揭影印本資料於規定期限內送達桃園市政府15樓採購稽核小組，本小組不收受正本資料為原則。(影本資料將留存本小組列管用，不予發還。)