桃園市政府工務局會議紀錄
1. 會議名稱：大園區臺灣橫山書法藝術公園遊具改善意見蒐集說明會。
2. 會議時間：108年1月21日(星期一) 下午2時
3. 會議地點：桃園航空城願景館
4. 主持人：劉副局長軍希 記錄:涂聖堯
5. 出列席人員：詳簽到冊
6. 會議結論
民眾建議事項:
是日民眾建議後續遊憩區工程推動方向主要如下:
五小區塊遊憩區內設施儘速完成修繕:
1. 僅需將損壞搖搖馬進行更換為翹翹板與盪鞦韆。
2. 既有損壞體健設施進行更新。
3. 增設溜滑梯。
4. 遊憩區旁建議增設座椅和遮蔭設施物或種植高大遮陰樹種。
5. 儘速將上述設備進行更新及替換。
五小區塊遊憩區建議重新整合:
1. 五小區塊遊憩區動線建議整合(考慮部分區塊合併)。
2. 體健設施與幼齡兒童使用遊具應予分開。
3. 遊憩區旁建議增設座椅和遮蔭設施物或種植高大遮陰樹種。
4. 建議於遊憩區旁增設洗手台。
5. 安全地墊應減小高程落差[現行鋪設地墊下方有鋪設排水管進行排水，排水管沿著安全地墊周邊抿石子收邊緣石排出(近人行鋪面側)排出，故需離地約5CM高]。
6. 設計單位提出之溜滑梯方向近行逆時鐘90度轉向，拉長溜滑梯長度及增加坡度(另建議將滾輪溜滑梯改為磨石子溜滑梯)，並打除既有生態水圳旁座椅及抿石子地坪，於水圳旁增設石墩。增設砂坑，供兒童遊憩。
7. 建議將盪鞦韆高度增加，避免兒童站姿使用時撞及頭部上方欄杆。亦建議將盪鞦韆座椅面增大，提供多位兒童使用。
8. 建議將搖擺盤改為旋轉盤，並移入搖搖馬。
9. 其餘次要建議事項詳後附件(略)。
公園內既有設施改善建議:
1. 自動噴灌噴頭方向需進行調整，避免噴到人行道上。
2. 矮燈有時會故障跳電，建議整體巡修確認。
是日針對民眾建議本局回應如下:
1. 有關自動噴灌噴頭方向調整，經請保固廠商於會後立即派員進行調整。
2. 有關矮燈故障跳電問題，亦請保固廠商於會後立即派員進行巡修檢查
3. 有關5個遊憩區塊設施更新調整，基於預算限制及民眾立即需求性，建議朝更換遊具(損壞搖搖馬更換為翹翹板及盪鞦韆)向進行，另溜滑梯新設問題因預計施作位置受限於高程限制及緩衝區域面積，導致滑梯長度及方向與民眾預期需求相左，本局將再與設計單位討論。
4. 有關新設砂坑池問題，因該公園係屬生態保留區位，多有爬蟲類及蛇出沒，為維民眾安全，目前暫不列入新增規劃。
5. 本公園特色定位為生態文化公園，今年臺灣橫山書法藝術館將進行開幕(內含尖山遺址展示區)，公園定位明確，因公園內遊具區臨近高密度住宅區、生態保留區，為降低民眾活動噪音，於設計階段即經過區公所、議員、里長同意，將大型遊具移至周邊公三及公四公園內，留下低強度遊具及體健設施供民眾使用。
6. 因考量本次設施改善預算，及公園定位性，有關高強度之遊具，本局將評估以周邊公三及公四公園進行整體規劃。
散會:17時0分